# Договор № __/19

г. Ижевск							                                   «__» _______ 2019 года

ООО «Иж-Рэст», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кипермана Андрея Фридриховича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора _________, действующего на основании Устава  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - «Заказчик» поручает и обязуется принять и оплатить, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по изготовлению технологической оснастки (далее «Продукция») в количестве, номенклатуре и по ценам согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - «Исполнитель» обязуется спроектировать и согласовать с Заказчиком конструкторскую документацию, изготовить Продукцию в соответствии с предоставленными «Заказчиком»: чертежом детали, математической модели детали и технического задания.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость изготавливаемой Продукции определяется Спецификацией.

  - Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» следующим образом:

-  50% предоплата;

- 40% в течение 10 банковских дней со дня уведомления «Заказчика» о готовности Продукции и проведении предварительных испытаний на территории Исполнителя.

- окончательный расчет в течении 10 банковских дней после подписания Акта сдачи Продукции.

3.  СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Срок изготовления Продукции «Исполнителем» определяется Спецификацией (Приложение к настоящему договору) и исчисляется со дня поступления предоплаты (п. 2.2 Договора) на расчетный счет «Исполнителя» и передачи «Исполнителю» КТД.

  - Конструкторская документация разрабатывается «Исполнителем» и согласовывается с Заказчиком по Акту согласования конструкторской документации. Время изготовления приостанавливается с момента предоставления «Исполнителем» «Заказчику» КТД для согласования и возобновляется с момента подписания «Заказчиком» Акта согласования конструкторской документации.

  - «Заказчик» передает «Исполнителю» чертеж детали, математические модели детали и техническое задание на Продукцию по Акту приема-передачи.

  - В случае, когда «Заказчик» не предоставил «Исполнителю» чертеж детали, математическую модель и техническое задание, для выполнения работ по данному Договору, на момент поступления на счет «Исполнителя» предоплаты согласно п. 2.2  настоящего договора, сроки начала и завершения работ продлеваются на срок задержки.

  - Право собственности на изготовленную по настоящему Договору Продукцию переходит к «Заказчику» с момента отгрузки.

  - Транспортировка изготовленной по настоящему Договору Продукции осуществляется силами и за счет «Заказчика».

- ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1 После завершения работ «Исполнитель» уведомляет «Заказчика» о готовности Продукции.

4.2 Испытания технологической оснастки проводятся на оборудовании и силами «Исполнителя», либо, в случае отсутствия оборудования у «Исполнителя», на предназначенном для эксплуатации оборудовании «Заказчика» его силами. Срок проведения испытаний не более 1 рабочей недели со дня уведомления «Заказчика» о готовности Продукции. Сторона, проводящая испытания за  5 дней до начала проведения испытаний уведомляет другую сторону о дне проведения испытаний. Испытания проводятся в присутствии представителей сторон.

4.3 Для испытания Продукции материал предоставляет «Заказчик».

4.4 По результатам проведения испытаний технологической оснастки Стороны обязаны составить и подписать Акт испытаний технологической оснастки, в котором указывается: результат испытаний, готовность оснастки к сдаче или необходимость доработки.

4.5 При положительных результатах испытаний Стороны дополнительно к Акту испытаний составляют и подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий соответствие Продукции  конструкторской документации и годность Продукции к дальнейшей эксплуатации. В случае немотивированного отказа либо уклонения представителя «Заказчика» от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ «Исполнитель» составляет этот Акт в одностороннем порядке и направляет один экземпляр «Заказчику».

4.6 Время необходимое для решения технических вопросов и доработки Продукции не входит в срок изготовления согласно Спецификации.

4.7 В случае выявления в результате испытаний дефектов или иных недостатков оснастки, препятствующих ее использованию по прямому назначению, проявившихся из-за некачественного исполнения, «Исполнитель» на основании претензии «Заказчика» за свой счет осуществляет исправление указанных недостатков и дефектов в сроки, согласованные сторонами при этом стороны оформляют Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.8 Качество, технические характеристики и комплектность изготовленной Продукции должны позволять использовать ее по прямому назначению и соответствовать конструкторской документации. Гарантийный срок на изготовленную по настоящему Договору Продукцию определяется согласно: ГОСТ 22472-87 Штампы для листовой штамповки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1     Права и обязанности «Заказчика»:

    - «Заказчик» обязан оказывать «Исполнителю»  необходимые консультации по техническим вопросам, имеющим отношение  к предмету настоящего Договора, в сроки, не превышающие 3 (трех) рабочих дней  с момента обращения «Исполнителя».

    - «Заказчик» обязан проводить платежи в адрес «Исполнителя» в порядке и на условиях настоящего Договора.

    - «Заказчик» обязан в случае обнаружения дефектов изготовленной Продукции, не позднее 5 (пяти) календарных дней  уведомить об этом «Исполнителя».

    - «Заказчик» обязан эксплуатировать изготовленную по настоящему Договору Продукцию только на предназначенном для этих целей оборудовании, указанном  в КТД.

    - «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю»  чертеж детали, математическую модель детали и техническое задание на Продукцию в течение 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора.

    - «Заказчик» обязан согласовать либо внести коррекцию в течении не более 3 дней предоставленную «Исполнителем» для согласования  спроектированную КТД, согласно технического задания, математической модели детали и чертежа детали  на Продукцию.

    - После проведения процедуры согласования спроектированной КТД «Исполнителем» подписать Акт выполненных работ.

  - Права и обязанности «Исполнителя»:

    - «Исполнитель» обязан обеспечить поставку Продукции в строгом соответствии с КТД, в количестве, сроки и номенклатуре согласно Спецификации (Приложение к настоящему Договору).

    - «Исполнитель» обязан оповестить «Заказчика»  по телефону/факсу о готовности Продукции.

    - «Исполнитель» обязан своими силами, за свой счет, с использованием собственных материалов и инструмента произвести доработку дефектов Продукции, если только они не были вызваны небрежным отношением или неправильной эксплуатацией Продукции.

    - «Исполнитель» производит погрузку Продукции в транспорт «Заказчика».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За каждый день просрочки оплаты за Продукцию против сроков, установленных настоящим договором, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю»  пени в размере 0,01% от суммы задолженности за Продукцию за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

6.2 За каждый день просрочки изготовления Продукции против сроков, установленных согласованными сторонами спецификациями, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,01% от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленной Продукции.

6.3 Срок хранения готовой Продукции на складе «Исполнителя» 10 календарных дней со дня проведения испытания Продукции с получением 5 (пяти) годных деталей на оборудовании «Исполнителя» и подписания Акта сдачи-приемки. Дальнейшее хранение оплачивается Заказчиком в размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день хранения.

6.4 Риск случайной гибели  Продукции переходит к «Заказчику» с момента отгрузки Продукции.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (военных действий, пожара, наводнений, землятресений и т.д.) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время, в течение которого действовали  эти обстоятельства. Обстоятельства форс-мажора подтверждаются компетентным органом РФ.

7.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить  свои договорные обязательства  незамедлительно  информирует другую Сторону по телефону/факсу о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону  права на отсрочку выполнения договорных обязательств, по причине указанных обстоятельств.

# 8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор расторгается, и обязательства Сторон прекращаются при заключении Сторонами Соглашения о расторжении настоящего Договора, либо согласно решению Арбитражного суда.

8.2 В случае расторжения настоящего Договора «Заказчик» обязан оплатить  «Исполнителю» все выполненные работы, которые были проведены к моменту расторжения настоящего Договора.

9.  АРБИТРАЖ

9.1 При нарушении договорных обязательств, Стороны несут материальную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 При аннулировании заказа по инициативе «Заказчика», Продукция, независимо от стадии изготовления  по письменному соглашению сторон отгружается «Исполнителем» и оплачивается «Заказчиком» по проценту готовности.

10.2 Все подписанные обеими Сторонами приложения, спецификации и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.4 Документы, направленные факсимильной связью или электронной почтой, имеют юридическую силу до момента получения соответствующей стороной оригиналов указанных документов.

10.5 Срок действия настоящего Договора начинается с момента его подписания обеими Сторонами и истекает 31.12.2018г.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

## «Исполнитель»				                  «Заказчик»

| ### ООО «Иж-Рэст» Юридический/почтовый адрес:426039, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298 ( Металлургический комплекс) ИНН 1831065351 КПП 184001001 Р/с 40702810368020101381 в Удм. отделении №8618 г. Ижевск БИК 049401601 К/с 30101810400000000601 Тел./Факс: (3412) 517 645, 517 394 Эл. почта: izhrest@udm.ru |  |
| --- | --- |

Исполнитель                                                          Заказчик

Директор	                                                    	     Директор

ООО «Иж-рэст»                                                      ______________

_______________/А.Ф. Киперман/                        _________________/________ /

М.п.                                                                                М.п.